第一章  谈判通知

(被邀请供应商名称)：

常德市鼎城区石板滩镇人民政府（采购人）的石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程（项目名称）（政府采购编号：鼎财采计[2019]000208，委托代理编号： HNZZCD2019J-110）项目进行竞争性谈判采购。经谈判小组确定，通知你单位参加谈判。

1、请你单位于每日至2019年9 月  11  日上午8：00-12：00，14：00-17：30（节假日除外）持谈判通知、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)到湖南省常德市武陵大道368号浙商广场B座913室 (湖南中招项目管理有限公司)领取或购买谈判文件。谈判文件售价： 400 元/套，售后不退。

2、提交首次响应文件的截止时间为2019年 9  月 12   日  11  时00 分(北京时间)，地点为常德市公共资源交易中心谈判五室（常德市鸿鑫桃林6号楼7楼（原桃林宾馆））。

3、逾期送达或者不按谈判文件要求密封或者不按谈判文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

4、代理服务费：参照国家计价格[2002]1980号文件规定的标准收取，在发布成交公告两个工作日之内由中标方在领取中标通知书时支付。

5、你单位收到本通知后，请于2019 年9月 11 日17 时前来函以确认是否参加谈判。

6、谈判保证金交纳方式：

6.1谈判保证金的金额（人民币）：10000元整。

6.2、谈判保证金的形式：谈判保证金应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，供应商是企业法人的，保证金从公司账户打款；供应商是个体工商户的，保证金从经营者账户打款；供应商是自然人的，保证金从本人开户账户打款；供应商是其他组织的，保证金从该组织账户打款。

保证金开户名称：

账户名称：常德市公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行常德政务中心分理处

账    号：由供应商网上自助获取

6.3、保证金账号获取方式：各投标单位自行在“常德公共资源交易网”上获取投标保证金账号，获取时请点击本项目竞争性谈判邀请公告页面底部的“获取投标保证金账号”按钮。

6.4、截止时间：2019年9月12日 11 时00分（北京时间）前汇到常德市公共资源交易中心投标保证金专用账户，以账户到账时间为准，保证金应在投标文件有效期内保持有效，未按规定提交投标保证金的，投标无效。

6.5、本项目采取银行直连方式查询保证金到账情况，请核对好投标保证金银行账号，打印并妥善保管好账号申请成功后的信息单。开标时，请将信息单携带至开标现场，遇有保证金错漏，将使用信息单中的保证金账号及密码现场查询到账情况。

6.6、各投标人缴纳保证金时，请在银行转账单附言处注明投标人完整的开户行信息（例如：XX银行XX省XX市XX支行XX分理处）。

7、与本次采购相关联系方式：

采购人：常德市鼎城区石板滩镇人民政府

地 址：鼎城区石板滩镇

联系人：李国栋

联系电话：13873695249

采购代理机构： 湖南中招项目管理有限公司

联 系 人： 叶桂香

电    话： 0736-7721918

地    址：湖南省常德市武陵大道368号浙商广场B座913室

日期：2019年9月6日

第二章 谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 常德市鼎城区石板滩镇人民政府 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 湖南中招项目管理有限公司 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | 公告邀请 |
|  | 领取或购买谈判文件时应提供的资料 | (1) 谈判通知； (2) 个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 一、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件； 7、供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 二、特定资格条件：投标人应具有建设部门颁发的环保工程专业承包二级或二级以上资质。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 本采购项目不接受联合体投标 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 本次招标不组织统一踏勘现场活动，供应商应根据项目的实际情况自行组织踏勘现场，供应商因没有踏勘现场而给自身带来的损失，供应商自行负责。 |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参与投标。 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。 | 否 □ 是，采购财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》内的产品（应同时在竞争性谈判邀请公告中注明）。 |
|  | 政府采购优先采购： (1)非标记★符号的节能产品； (2)环境标志产品； (3)两型产品； (4)支持中小企业发展； (5)其他。 | （1）采购产品为财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5 ％。 （2） 采购产品为财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为5％。 （3）采购产品为《湖南省政府采购两型产品目录》最新一期目录内的，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 5％。 (4)非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： ①给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为 6 ％ ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 （5）其他：残疾人福利性单位、监狱企业视同为小微企业。供应商为小微企业时不重复享受价格扣除。 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | / |
| 二、谈判文件 |
| 第二章第10.3款 | 谈判文件的可能实质性变动内容 | 无 |
| 第二章第11.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2019年9 月12日11时 00分(北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |
| 第二章第15.4款 | 采购项目预算 | 660206.32元 |
| 第二章第17.1款 | 保证金 | 谈判保证金的金额（人民币）：10000元整。 2、谈判保证金的形式：谈判保证金应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，供应商是企业法人的，保证金从公司账户打款；供应商是个体工商户的，保证金从经营者账户打款；供应商是自然人的，保证金从本人开户账户打款；供应商是其他组织的，保证金从该组织账户打款。 保证金开户名称： 账户名称：常德市公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行常德政务中心分理处 账 号：由供应商网上自助获取 3、保证金账号获取方式：各投标单位自行在“常德公共资源交易网”上获取投标保证金账号，获取时请点击本项目竞争性谈判邀请公告页面底部的“获取投标保证金账号”按钮。 4、截止时间：2019年9月12日11 时00分（北京时间）前汇到常德市公共资源交易中心投标保证金专用账户，以账户到账时间为准，保证金应在投标文件有效期内保持有效，未按规定提交投标保证金的，投标无效。 5、本项目采取银行直连方式查询保证金到账情况，请核对好投标保证金银行账号，打印并妥善保管好账号申请成功后的信息单。开标时，请将信息单携带至开标现场，遇有保证金错漏，将使用信息单中的保证金账号及密码现场查询到账情况。 6、各投标人缴纳保证金时，请在银行转账单附言处注明投标人完整的开户行信息（例如：XX银行XX省XX市XX支行XX分理处）。 |
| 第二章第18.1款 | 响应文件有效期 | 60 日（日历日） |
| 第二章第19.1款 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份，电子档U盘一份 （电子档为正本签字、盖章后逐页扫描的PDF格式文档，；文档用U盘存储，并能正常读取、拷贝） |
| 四、响应文件的递交 |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | 鼎城区石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程商务技术响应文件 政府采购编号: 鼎财采计[2019]000208 委托代理编号：HNZZCD2019J-110 在 年 月 日 时 分之前不得启封 供应商名称： |
| 第二章第22.1款 | 响应文件的递交地点 | 常德市公共资源交易中心竞争性谈判五室 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |
| 第二章第36.1款、 | 财政部门指定的媒体 | 中国·湖南常德市政府采购网(http://changd.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 第二章第38.3款 | 履约担保 | 不需提交 |
| 七、其他规定 |
| 第二章第40.1款 | 采购代理服务费 | 参照国家计价格[2002]1980号文件规定的标准收取，在发布成交公告两个工作日之内由成交供应商在领取成交通知书时支付。 |
| 第二章第41.1款 | 其他规定 | / |

谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。

2.4 “谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，绿化等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件，并提供下列证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。

（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件：投标人应具有建设部门颁发的环保工程专业承包二级或二级以上资质。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与谈判的费用

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除谈判文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性谈判采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判。

9. 政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第36.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

9.4残疾人福利性单位、监狱企业视同为小微企业。残疾人福利性单位、监狱企业为小微企业时不重复享受价格扣除。

二、谈判文件

10．谈判文件的组成

10.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判通知

第二章 谈判须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 工程量清单及要求

第五章 响应文件组成

10.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

10.3谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

12.谈判文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

# 14.1 响应文件包括下列内容：

（1）谈判响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）施工组织设计

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料

（7）供应商认为需提供的其他资料

# （8）响应文件及首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件（电子档U盘）

14.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2供应商应按第四章“工程量清单及要求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。

16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

16.1在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.保证金

17.1谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，并分别装订，正本一份，副本两份。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子档U盘、第一次报价表各自单独密封，以上分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章并由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。

20.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与谈判

23.供应商资格审查

23.1供应商有本章第16.1款情形的，谈判小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2供应商为联合体的，谈判小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。

23.3除本章第16.1款、第16.2款情形外，谈判小组不再对供应商进行资格审查。

24.谈判程序

24.1谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合谈判文件要求的；

（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

26.2响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

28.2符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

29.谈判

29.1对于本章第10.3项未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

（1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

29.2对于本章第10.3款明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给谈判小组。

29.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，谈判小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

30.提出成交供应商

30.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

30.2按本章第30.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。

31.确定成交供应商

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

31.3最后报价确定遵守本章第30条的规定。

32.谈判的特殊情形

32.1公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本章第29.1款、第29.2款、第30.1款、第33.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。

33.谈判终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

39.签订合同

39.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1参照国家计价格[2002]1980号文件规定的标准收取，在发布成交公告两个工作日之内由成交供应商在领取成交通知书时支付。

41. 其他规定

41.1谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

第三章  政府采购合同格式条款

工程类

政府采购合同

工程项目名称：  XXXXX

计划备案编号：  XXXX

采购项目编号： XXXX

甲方合同编号： XXXX

甲方：  XXXX

乙方：  XXXX

签订时间： XXXX 年XX月XX日

发包人（全称）  XXXXX  （简称甲方）

承包人（全称）  XXXXX  （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，订立以下合同条款：

一、工程概况

工程名称：XXXXXXX工程

工程地点： XXXXXXXXXX

工程内容：该项目XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

承包范围：    工程量清单所包含的全部内容

承包方式：XXXXXXX

二、合同工期

开工日期：XXXX年XX月XX日（具体开工日期以甲方发出开工通知书为准）

竣工日期：XXXX年XX月XX日

合同工期总日历天数  XX 天

三、质量标准

工程质量：合格。

四、合同价款

金额（大写）： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

￥ ： XXXXXXXX

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下：

（一）本合同协议书；

（二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；

（三）甲方采购文件、发放的成交通知书和乙方响应文件；

（四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

（五）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效与终止

本合同一式3份，由甲、乙方各执1份，政府采购监督管理部门1份，具有同等法律效力。（双方可根据需要另外增加）。

合同订立时间：  XXXX  年 XX 月 XX日；(取合同确认方确认合同的时间)

合同订立地点：  XXXXXXXXXXX         ；

（一）本合同为电子合同，根据《中华人民共和国电子签名法》第二条、第十四条规定，经甲乙双方使用有限的数字认证卡电子签名并加盖电子印章后生效；自签订之日起7个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

（二）在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

（三）合同生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款、第七十三条、第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条规定的情形和本合同规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

专用条款

十、双方一般权利和义务

（一）甲方权利和义务

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、提供施工所需的红线内场地，在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；在计算工期前向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项；计算工期前负责公共道路的畅通；在计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料；在计算工期前办理施工所涉及的应由甲方办理的申请、证件、批件等开工手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。

2.指派XX为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由甲方、乙方、监理现场书面交验。

4、图纸会审和设计交底时间：现场另行确定。

5、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，督促乙方做好保护工作。

6、双方约定甲方应做的其他工作：XXXXXXXX。(句号如不输入，显示无)

（二）乙方权利和义务

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1．参加甲方组织的施工图纸或设计说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划， 7 天内交甲方审定；办理施工所涉及的应由乙方办理的工程质量检测等报批手续和支付费用；支付施工中产生的水费、电费等费用；自行解决其他料场、办公等用地。

2．本工程项目班子成员包括： XXXXXXXXXXXXXX  。其中项目经理姓名：  XXXX 、级别：  XXXX    、职务（职称）：  XXXX    ，技术负责人姓名： XXXX   、职称： XXXX  。项目经理和技术负责人为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目班子成员必须与乙方响应文件相符。

3.乙方应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由乙方负责恢复的费用。

4.应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每月15日、30日前分别向甲方和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向甲方提供。

4.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制申请工程结算清单，提供甲方签字认可的工程量变化清单。

5、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述手续，费用由XXXX（必须明确是由甲方或乙方承担）负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，乙方须到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。

6、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成品保护由乙方负责，费用由乙方负责；甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用由甲方承担。

7、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因乙方的责任造成的财产和人身损失，由乙方承担相关费用。

8、施工现场清洁卫生的要求：乙方所有人员进入工地后必须遵守相关管理规定，做到文明施工、规范施工。

9、双方约定乙方应做的其他工作：XXXXXXXX。(句号如不输入，显示无)

十一、工程验收

（一）乙方必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向甲方提交工程质量报告。

（二）本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2011）、等国家制订的施工及验收规范为本工程质量评定验收标准。

（三）乙方应及时书面通知甲方对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如甲方不及时参加检查和验收，乙方可自行检查和验收，甲方应予承认。

（四）工程竣工前，乙方向甲方提交工程验收申请，约请甲方和有关部门对本工程进行验收。甲方应自接到验收通知  XX  日内，可采取全面验收和抽检验收方法组织验收，验收合格后办理验收、移交手续，出具验收报告。如甲方不能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，看管费用和相关费用由XXXXXX。（必须明确是由甲方或乙方承担）如甲方在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后5日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。造成工程顺延由乙方承担责任。

（五）乙方提供竣工资料和报告的时间为：    /  年  / 月  / 日前；提供竣工图纸时间和份数为：    /  年  / 月  / 日前，  / 份。

十二、履约保证金

（一）乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金   XXXX    元（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%）。

（二）履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

（三）如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后   5 天内无息退还乙方。

十三、付款方式及结算

（一）按工程进度分期付款，本合同签定后7个工作日内，（甲方预付给乙方不少于本合同总价款30%；（需要预付时））工程量完成50%时，付合同总价款的50%；竣工验收合格交付使用后，付至合同总价款的70%，同时退还合同履约保证金；结算评审完毕后，付至结算评审价的95%；工程正常使用一年后，经甲方确认无质量问题的，七个工作日内付清工程余款。（注：根据采购人要求修改）

（二）乙方收款账号具体信息如下：

开户名称：XXXXXXXXXX

开户银行：XXXXXXXXXXXXX

银行账号：XXXXXXXXXXXXX

（三）工程结算形式：采用固定价格形式竣工结算，施工期间的各类建材市场的风险和政策性调整等风险及图纸深化设计已包括在合同价格中，合同结算时不作调整；若工程量或施工方案调整，经甲方和相关部门确认及认可后，工程结算按原响应单价计算，工程量按实际发生计取。

（四）工程竣工结算：工程竣工验收合格后乙方向甲方提交工程结算申请书和其他有关工程资料，并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10个工作日报财政结算评审（或甲方自接到上述资料30个工作日内提出审计意见），甲乙双方在不超出合同价格并共同认可的财政结算评审额度（或审计额度）为本工程项目的结算总额。

十四、工程保修期

本工程保修期为 XX 年。

十五、违约责任

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，每延迟交付一天按合同总价款的 XX‰支付违约金，甲方可直接从履约保证金中扣除; 延期超过  XX 日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

2、乙方的施工质量不符合设计规范要求的，应按甲方要求的时间进行返工，并承担返工费用，工期不予顺延。

3、非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、甲方不及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息、赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失等），并相应顺延工期。

5、经甲方事先书面同意后，乙方可以分包其应履行的合同义务，但不得将全部采购项目或者采购项目中的主体或关键性项目转让给其他供应商。本合同分包履行的，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。未经甲方事先书面同意，乙方不得分包其应履行的合同义务，如有发生，甲方除扣留其履约保证金外，有权要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责赔偿。

十六、其他

1.本合同未尽事宜，双方可协商解决。对本合同的任何修改或补充，以书面形式另行约定，并作为本合同附件。本合同附件与本合同具有同等法律效力。

2.符合《政府采购法》第四十九条规定的，在本合同执行过程中，若工程量或施工方案必须调整，在取得经关部门批准后，导致合同金额增加的，经双方协商，可签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同金额的百分之十，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

通用条款

十七、词语涵义

（一）发包方（简称甲方）：协议条款约定的，具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

（二）承包方（简称乙方）：协议条款约定的，具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

（三）合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
    （四）经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

（五）费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

（六）工期：协议条款约定的合同工期。

（七）开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

（八）竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

（九）图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（十）施工场地（或称工地）：经甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

（十一）书面形式：根据合同发生的手写、打印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

（十二）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

（十三）协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。

十八、质量标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013），《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2011）和中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的其它现行标准、规范及省、市有关规定。

十九、安全施工

（一）进入施工现场的各类安全防护由乙方统一协调管理，安全责任由乙方承担，费用包含在响应报价中。

（二）乙方负责进入现场施工人员及财物安全，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

（三）乙方应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由乙方承担。

（四）在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

二十、检查和返工

（一）乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
    （二）以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。

二十一、竣工验收

（一）工程竣工验收按照乙方自评、甲方验收的流程进行。工程完工后，乙方通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家和省、市关于工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。甲方收到上述资料后在约定时间 XX 日内组织有关部门进行全面的验收，如乙方提供的验收资料不全或不符合规定的要求，或由于乙方的原因造成竣工条件不具备，则验收期顺延，责任由乙方承担。

（二）甲方组织验收后XX日内，给予批准或提出修改意见，如果初次验收未通过，乙方应按甲方所提修改意见并承担整改费用，完成后再次申报。验收合格的，由双方共同签署《政府采购项目验收书》。

（四）如果合同双方对竣工验收有分歧，双方须于出现分歧后 XX  天内给对方书面声明，陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

（五）甲方在收到乙方送交的竣工报告XX日内，无正当理由不组织验收，或验收后7天内不予批准，也不提出修改意见，可视为竣工报告已被批准，即可办理工程结算手续。

二十二、付款

甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后10天内不予支付，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知5天后停止施工，甲方承担违约责任。

二十三、不可抗力

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，甲方应对灾害处理提供必要条件。灾害继续发生，乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。

因灾害发生的费用由双方分别承担：

（一）工程本身的损害由甲方承担；

（二）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

（三）造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；

（四）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

二十四、专利权

乙方应保障甲方免于受到由于工程上使用的或有关的或准备采用的乙方设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的索赔和诉讼，并保证甲方免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其它开支，但由于执行工程师提供的设计或技术规范而侵犯上述权利的情况除外。

二十五、工程保修

乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限，进行保修。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单验收的工程，按单项工程分别计算保修期。

保修期间，乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

二十六、索赔

甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下方式向甲方索赔：

（一）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（二）索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；

（三）甲方在接到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。

二十七、合同争议

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方可选择以下第  ① （根据采购人要求选择）种方式解决：

- 向甲方所在地仲裁委员会提出仲裁；

- 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：XXXXX（盖 章）                     乙 方：XXXX（盖 章）

法定代表人  ：                             法定代表人：

授权委托人：                               授权委托人：

联系电话：						               联系电话：

地    址：                                 地    址：

XXXX年XX月XX日                        XXXX年XX月XX日

二、政府采购合同通用条款

按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。

三、政府采购合同专用条款（工程类）

按采购建设工程的特殊要求，由双方另行约定

第四章   采购需求

一、采购项目名称: 鼎城区石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程。

二、采购内容：该工程为鼎城区石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程，工程主要内容包括:综合用房钢结构安装, 铝合金门窗安装,地面铺装陶瓷面砖,天棚安装铝扣板吊顶， 水电安装及新建围墙工程等 。详细内容附后。

三、采购清单及技术参数与要求：

表1 : 鼎城区石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程——工程量清单（一般计税法）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管PPR DN40 热熔连接 管道冲洗、消毒、试压 |  | m | 80.00 |
| 2 | 031001006007 | 塑料管PPR DN32热熔连接 管道冲洗、消毒、试压 |  | m | 48.00 |
| 3 | 031001006002 | 塑料管PPR DN25 热熔连接 管道冲洗、消毒、试压 |  | m | 5.00 |
| 4 | 010101007002 | 管沟土方 |  | m3 | 7.20 |
| 5 | 010103001002 | 回填方 |  | m3 | 7.20 |
| 6 | 031002003002 | 套管DN50 |  | 个 | 9.00 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 7 | 010401012001 | 玻璃钢化化粪池12M3 地埋 卧式 |  | m3 | 12.00 |
| 8 | 031001006005 | 塑料管 UPVC DN150 |  | m | 37.00 |
| 9 | 031001006003 | 塑料管 UPVC DN100 |  | m | 31.58 |
| 10 | 031001006004 | 塑料管 UPVC DN50 |  | m | 4.36 |
| 11 | 031001006006 | 塑料管 UPVC DN32 |  | m |  |
| 12 | 031004014001 | 地漏 DN50 |  | 个 | 4.00 |
| 13 | 031004004001 | 拖把池 |  | 组 | 4.00 |
| 14 | 031002003001 | 套管DN200 |  | 个 | 13.00 |
| 15 | 031004003002 | 洗手盆 普通单水嘴 |  | 组 | 2.00 |
| 16 | 031004003003 | 洗脸盆 冷热水嘴 |  | 组 | 2.00 |
| 17 | 031004006001 | 蹲式大便器 普通阀冲洗 |  | 组 | 2.00 |
| 18 | 031004006002 | 坐式大便器安装 延时自闭冲洗阀 |  | 组 | 2.00 |
| 19 | 010101007001 | 管沟土方 |  | m3 | 18.13 |
| 20 | 010103001001 | 回填方 |  | m3 | 18.13 |
| 21 | 030404017001 | 照明 配电箱AL1 |  | 台 | 1.00 |
| 22 | 030404017002 | 照明 配电箱AL2 |  | 台 | 1.00 |
| 23 | 030411004001 | 配线 BV-4mm2 |  | m | 777.00 |
| 24 | 030411004002 | 配线 BV-2.5mm2 |  | m | 728.00 |
| 25 | 030411001001 | 配管 PC20 |  | m | 502.00 |
| 26 | 030404034001 | 双联单控开关 |  | 个 | 8.00 |
| 27 | 030404034002 | 单联单控开关 |  | 个 | 13.00 |
| 28 | 030404035001 | 五孔插座三孔 16A |  | 个 | 43.00 |
| 29 | 030404035002 | 空调插座三孔 20A |  | 个 | 10.00 |
| 30 | 030411006001 | 接线盒 |  | 个 | 116.00 |
| 31 | 030412005001 | 双管荧光灯 1.型号: ~220V 2x36W T8管; | 1.型号: ~220V 2x36W T8管; | 套 | 23.00 |
| 32 | 030412001001 | 吸顶灯 1.型号: ~220V 36W; | 1.型号: ~220V 36W; | 套 | 19.00 |
| 33 | 030701003001 | 壁挂式空调1.5p 变频 冷暖型 |  | 台 | 6.00 |
| 34 | 030701003002 | 柜式空调 4p变频 冷暖型 |  | 台 | 4.00 |
| 35 | 030409005001 | 避雷网Φ10热镀锌圆钢 |  | m | 126.16 |
| 36 | 030409003001 | 避雷引下线 利用建筑物主筋引下 断接卡子制作、安装 |  | m | 41.00 |
| 37 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1.00 |
| 38 | 030414011001 | 接地装置系统调试 |  | 系统 | 1.00 |
| 39 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 |

表2: 鼎城区石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程——建筑工程工程量清单（一般计税法）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附录A | 土方工程 |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 | 458.70 |
| 2 | 010101003001 | 挖基础土方（清单量=定额量） |  | m3 |  |
| 3 | 010103001001 | 基础土方回填 |  | m3 |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 1km |  | m3 |  |
| 5 | 010201001001 | 1000mm厚级配碎石换填 |  | m3 |  |
| 6 | 040203007001 | 地坪 C30商品砼 |  | m3 | 134.19 |
| 7 | 010507001001 | 散水 商品砼C15 |  | m2 | 35.04 |
| 8 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径12mm |  | t | 7.944 |
| 9 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径16mm |  | t |  |
| 10 | 010603003001 | 钢柱 方管140*140*3 | 1.箱型柱制作; 2.钢柱安装单体4t以内; 3.1类 金属构件运输(市内) 运距1km以内; | t | 1.849 |
| 11 | 010604001001 | 钢梁 方管140*140*3 | 1.钢梁、吊车梁 3t以内; 2.钢吊车梁(安在钢柱上) 单体3t内; 3.2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内; | t | 2.799 |
| 12 | 010606002001 | 钢檩条 C140*50*2.0 | 1.钢檩条 型钢式; 2.钢檩条 单体0.3t以内; 3.2类 金属构件运输(市内) 运距1km以内; | t | 5.095 |
| 13 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、按施工图计取 | m |  |
| 14 | 010606013001 | 压型彩钢板屋脊 | 1、按施工图计取 | m | 34.50 |
| 15 | 010606013002 | 压型彩钢板檐口 | 1、按施工图计取 | m | 106.62 |
| 16 | 010605002001 | 50mm厚1150型20kg加密保温隔热夹芯彩板墙面 |  | m2 | 1161.62 |
| 17 | 010901002001 | 840型单层彩钢板加50mm厚10kg保温隔热棉、铝铂纸、3mm镀膜钢丝绳屋面 |  | m2 | 419.76 |
| 18 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、300*300*12钢板 | t | 0.25 |
| 19 | 010516001001 | M20螺栓 |  | 套 | 120.00 |
| 20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1.00 |
| 21 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 288.32 |
| 22 | 011702029001 | 地坪 模板 |  | m2 | 35.74 |

表3: 鼎城区石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程——围墙工程工程量清单（一般计税法）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 围墙 |  |  |  |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 |  | m3 | 22.776 |
| 2 | 010401003001 | 砖砌围墙基座 |  | m3 | 12.48 |
| 3 | 011201001001 | 砖砌围墙基座抹灰 |  | m2 | 159.20 |
| 4 | 011201002001 | 砖砌围墙基座防水涂料2遍 |  | m2 | 159.20 |
| 5 | 01040100000 | 罗马柱、水泥宝瓶柱成品围墙（含防水涂料2遍） |  | m | 130.00 |
| 6 | 010507005002 | 围墙压顶 商品砼C20 |  | m3 | 4.68 |
| 7 | 0112121514001 | 不锈钢成品围墙大门6m |  | 樘 | 1.00 |
| 8 | 040402017001 | 伸缩缝 |  | m2 | 0.096 |
| 9 | 010101003002 | 挖门柱基础土方 |  | m3 | 7.50 |
| 10 | 010103001002 | 门柱基础土方回填 |  | m3 | 4.672 |
| 11 | 010103002002 | 余方弃置 1km |  | m3 | 2.828 |
| 12 | 010501001002 | 门柱垫层 商品砼C15 |  | m3 | 0.578 |
| 13 | 010501001007 | 门柱片石垫层 |  | m3 | 0.867 |
| 14 | 010501003001 | 独立基础 商品砼C30 |  | m3 | 2.25 |
| 15 | 010502001001 | 矩形柱 商品砼C30 |  | m3 | 0.864 |
| 16 | 010401009001 | 砖砌门柱 |  | m3 | 2.66 |
| 17 | 011201001002 | 砖砌门柱抹灰 |  | m2 | 17.28 |
| 18 | 011201002002 | 砖砌门柱防水涂料2遍 |  | m2 | 17.28 |
| 19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径8mm |  | t | 0.023 |
| 20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径10mm |  | t | 0.035 |
| 21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径18mm |  | t | 0.066 |
| 22 | 010516003001 | 电渣压力焊接 Φ14～18 |  | 个 | 8.00 |
| 23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、300*300*12钢板 2、M20 | t | 0.014 |
| 24 | 011702001001 | 垫层 模板 |  | m2 | 66.36 |
| 25 | 011702025001 | 压顶 模板 |  | m2 | 41.60 |
| 26 | 011702002001 | 矩形柱 模板 |  | m2 | 8.64 |
| 27 | 011702001002 | 独立基础 模板 |  | m2 | 6.00 |

表4: 鼎城区石板滩镇废弃煤矿污染应急处理综合用房新建及附属工程——装饰工程工程量清单（一般计税法）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附录H | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 010802001002 | 铝合金平开门 900*2100 |  | 樘 | 15.00 |
| 2 | 010802001003 | 铝合金平开门 1500*2100 |  | 樘 | 3.00 |
| 3 | 010802001004 | 铝合金平开门 2700*2400mm |  | 樘 | 1.00 |
| 4 | 010807001001 | 铝合金推拉窗1200*1500mm |  | 樘 | 11.00 |
| 5 | 010807001002 | 铝合金推拉窗1500*1800mm |  | 樘 | 10.00 |
| 6 | 010807001003 | 铝合金推拉窗2400*1500mm |  | 樘 | 2.00 |
| 7 | 010807001004 | 不锈钢防盗窗 |  | m2 | 54.00 |
| 8 | 011101002001 | 陶瓷地砖地面 详15ZJ001 28/地1（卫生间、洗漱间以外） | 1、8-14mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 224.12 |
| 9 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面 详15ZJ001 29/地1（卫生间、洗漱间） | 1、8-14mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 | m2 | 22.52 |
|  | 附录N | 天棚工程 |  |  |  |
| 10 | 011302001002 | 铝扣板吊顶天棚600*600 |  | m2 | 252.05 |
| 11 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 269.78 |

备注：以上工程量清单如有不详或不符的，请各投标人实地现场考察，以现场情况为准。

四、工程量清单编制依据:

1、建设单位送审的预算资料及评审人员现场踏勘情况。

2、湘建价【2017】165号《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》。

3、湘建价【2014】113号《关于印发湖南省建设工程计价办法及湖南省建设工程消耗量标准的通知》。

# 4、湘建价【2019】61号《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》。

# 5、湘建价【2019】47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知。

# 6、常建价【2018】12号《关于发布常德市二〇一八年第二期安装工程材料价格的通知》及市场价。

# 7、国家现行规范及强制性标准。

五、工期及质量要求

1.1工期要求：采购合同签订后三个月内完工。

1.2 质量标准：按国家标准执行。

六、项目实施要求

1．建筑材料运输、保管及保险

1.1中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.施工要求

2.1中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.验收要求

3.1由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案。

4.质量保证

4.1 本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

4.2 施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

七、项目特别说明

1．实施时间及地点

1.1实施时间：合同签订后进场施工。

1.2 实施地点：采购人指定地点。

2．结算方法

2.1支付方式：签订合同时共同约定。

2.2付款方式：签订合同时共同约定。

2.3投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。

2.4 工程变更

2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。

2.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。

3.工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在40天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

4.工程保修

4.1、按建设部[2000]80号令规定保修内容及期限，由承包人承担其责任与义务。保修金额为合同总价的5%，保修期满后，一次性支付。

5.争议的解决

5.1、本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由常德建设工程仲裁委员会仲裁。

对于上述要求，供应商须在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

# 一、谈判响应声明

# 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

# 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

# 附件3：资格证明承诺函

# 附件4：工程质量保修书

# 二、保证金

# 附件5：保证金退还申请书

# 三、供应商的资格证明材料

# 附件6：供应商基本情况表

# 附件7：供应商资格证明材料

（1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、社保登记证、资质证书、供应商近三个月社会保险缴纳证明及依法纳税证明、等主体资格证明文件，自然人的身份证明。

(2)财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明。

(3)依法缴纳税收承诺书

(4)依法缴纳社会保障资金承诺书

(5)供应商具备履行合同所需的设备的专业技术能力的证明材料。

(6)参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

四、施工组织方案

五、主要人员简历表

六、技术/商务响应与偏离表

七、提供政府采购政策产品等证明材料

附件：中小企业声明函

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”等证明材料

八、报价一览表及报价文件

# 附件8：  报价文件(工程类项目适用)

九、供应商认为需提供的其它资料

十、最后报价

十一、电子文件

一、谈判响应声明

致湖南中招项目管理有限公司：

我方已仔细研究了                    (项目名称)的竞争性谈判文件（政府采购编号：         ；采购代理编号           ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本     份和副本     份，电子档U盘     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1：

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

（委托期限必须响应投标有效期，委托期限从投标截止之日起计算）

附件3

资格证明承诺函

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判文件》[                        （项目名称），政府采购编号：            ，委托代理编号：            ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判文件》要求提交的供应商资格证明材料及其它相关证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日      期：          年     月    日

附件4：

工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）

供应商（承包人）：                                         （乙方）

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）

（3）

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

年     月      日                          年     月     日

二、保证金

1、提供付款凭证彩色影印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件5

保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)：

我系参加                          （项目名称），政府采购编号：             ，委托代理编号：               竞争性谈判的供应商，现申请按该项目谈判文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，或提供的付款凭证模糊不清的，一切后果均由本单位自行负责。

附：付款凭证影印件

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》须另复制一份，在递交投标文件时单独递交（不用密封）。未单独递交《保证金退还申请书》的供应商其响应无效。

三、供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 | 提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第41.1款或第四章要求提供。 |

附件6：供应商资格证明材料

（1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、社保登记证或投标人缴纳社会保险证明加盖公章。

(2)依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

提供近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明材料复印件。

（3）依法缴纳税收承诺书原件

# 依法缴纳税收承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

# （单位公章）

年  月  日

（4）依法缴纳社会保障资金承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

# （单位公章）

年  月  日

(5)供应商的资格条件更新材料

说明：供应商应根据谈判文件第二章第16.1款在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本谈判文件供应商资格条件要求的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

(6)供应商具备履行合同所需的设备的专业技术能力的证明材料

（由各供应商提供相关证明材料）

(7)参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# 致                 (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在3万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

供应商名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

日期：        年     月     日

（8）供应商信用信息证明材料

# 由各供应商自行查询，并提查询记录。查询结果（供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内））。

# 信用信息查询截止时间：递交响应文件截止时间前。

注：严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

供应商类似项目业绩

采购编号：                                                          日期：

| 序号 | 项目名称 | 项目 地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 验收 时间 | 质量情况 | 用户联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供采购合同、中标通知书复印件，并写清用户联系人及联系电话。

（此表可延长）

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

四、施工组织方案

（由各供应商自行编制）

五、主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |
| 身份证号 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近三年承担项目情况 |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第41.1款或第四章要求提供。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

六、技术响应与偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格 | 响应文件的规格 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日          期：       年      月     日

商务响应与偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号 | 商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日          期：       年      月     日

七、提供政府采购政策产品等证明材料

附件7：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：投标中小企业产品清单表

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4、不符合上述要求可不用填写此表。

附：

投标中小企业产品清单表

项目名称：                             政府采购编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总额 | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 中型 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 大写： 元（小写： 元） |
| 小型、微型 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 大写： 元（小写： 元） |

填写须知：请各供应商严格按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准进行填写。各供应商所提供的产品制造商属于中小企业的，请填写此表。不符合相关要求的不须填写。请严格按照工信部联企业[2011]300号文件的划分标准进行填写。未按上述要求提供，评审时不予以考虑。不属以上不须提供此表。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人：

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应提供相关证明材料的财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》或者财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》所在页复印件，或者湖南省财政厅发布的最新一期的《湖南省两型产品政府采购目录》所在页复印件，并提供下表。

(1)符合政府采购强制采购政策的财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品；

(2)符合政府采购优先采购政策的财库〔2019〕19号(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》中两型产品)。

2、未按上述要求提供，评审时不予以考虑。

附：

“节能产品”或“环境标志产品”或“两型产品”产品清单表

项目名称：                             政府采购编号：

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总额 | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 大写： 元（小写： 元） |
| 环境标志产品 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 大写： 元（小写： 元） |
| 两型产品 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 大写： 元（小写： 元） |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品应享受的政策功能加分。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。不属以上不须提供此表。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字必须为亲笔签名）：

注：不属以上产品可不用填写此表。

残疾人福利性单位应提供的证明材料

附件8：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、残疾人福利性单位应符合“三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”（财库〔2017〕141号）相关规定，并对声明的真实性负责。2、中标供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时在政府采购网上公告，接受社会监督。3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。4、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。不属以上不须提供此声明函。

监狱企业应提供的证明材料

附件9：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物），并同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、监狱企业应符合（财库〔2014〕68号）相关规定，并对声明的真实性负责。2、供应商提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。3、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

备注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未提供证明文件不享受政策采购政策功能支持。

八、报价一览表及报价文件

附件8

报价一览表（第一次报价表）

| 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 |  |
| 品目代码 |  |
| 工程总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 工期（日历天） |  |
| 质量等级 |  |
| 保修承诺 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B0303拆除工程；

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

注：1、第一次报价必须低于采购预算价，否则其响应无效。

2、第一次报价表（包括分项价格表）及最后报价是谈判文件的一部分，但不得装订入响应文件中。第一次报价表须单独装订成册，并单独密封。最后报价由各供应商先行加盖公章，不须装订入谈判文件中，由各供应商参加谈判的授权代表带至谈判现场，谈判后填写，请各供应商先行加盖单位公章。

3、报价币种为人民币，金额单位为元；

4、报价为项目最终完成验收合格后的所有费用；

5、如果单价和总价不符时，以单价为准；

6、请在报价表上“供应商名称”加盖供应商单位公章，否则响应无效；

7、第一次报价（报价文件）单独密封封装，必须附有工程量报价清单（工程量报价清单格式供应商自行编制，须有造价工程师签字并加盖公章；供应商委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在谈判响应文件中附有委托合同，其投标报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章。）

6、供应商委托他人编制投标报价文件的，不能委托同一造价咨询机构编制报价文件；

7、此表必须为法定代表人或授权代表签署的，且低于市场平均价的报价。

工程量清单报价表

（工程量报价清单由各投标人自行编制）

主要材料表(工程类适用)

项目名称：

金额单位：元

| 序号 | 材料名称 | 商品编码 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商 机构代码 | 政策功能编码 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表用于计算主要材料应享受的政策功能折扣，“价格”栏应填列该材料的总金额。

商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

九、供应商认为需要提供的其它资料

# 十、最后报价

说明：最后报价按第二章谈判须知第29条规定提供。格式按第五章附件8。最后报价必须低于第一次报价。

最后报价由各供应商先行加盖公章，不得装订入谈判文件中，由各供应商参加谈判的授权代表带至谈判现场，谈判后填写，请各供应商先行加盖单位公章。

其    他

十一、电子文档包，含工程量清单报价。

# （电子档为正本签字、盖章后逐页扫描的PDF格式文档；文档用U盘存储，并能正常读取、拷贝）